План мероприятий (дорожная карта)

по привлечению частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удаленных и изолированных районах Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид документа | Результат | Срок | Исполнитель |
| 1. | Разработка подпрограммы «Развитие распределённой генерации в удалённых и изолированных районах»  | Постановление Правительства РФ с дополнением ПП РФ от 10.11.2020 № 1801 «СЭР ДФО» от 31.03.2020 № 381 «СЭР Арктической зоны» | Утверждена подпрограмма к государственным программам социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны | Август 2021 | Минвостокразвития РоссииМинэнерго РоссииМинстрой РоссииМинэкономразвития РоссииМинпромторг РоссииМинфин РоссииАО «КРДВ»ФАНУ «Востокгосплан» |
| 2. | Наделение полномочиями и ответственностью руководителей органов местного самоуправления за разработку комплексных схем и программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности населенных пунктов в зоне децентрализованного электроснабжения |
| 2.1. | Ежегодное формирование перечня объектов распределенной генерации в удаленных и изолированных районах | Постановление Правительства РФ с внесением дополнений в ПП РФ от 17.10.2009 № 823  | 1. Ежегодное формирование перечня объектов локальной энергетики в рамках СиПР электроэнергетики субъекта РФ,
2. Определение полномочий органов МСУ в зоне децентрализованного электроснабжения за разработку схем и программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности
 | Декабрь 2021 | Минэнерго России |
| 2.2. | Установление требований к разработке комплексных схем и программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности МО в зоне децентрализованного электроснабжения | Постановление Правительства РФс внесением дополнений (изменений) в ПП РФ:1. от 10.09.2016 № 903 «О схемах газификации»,
2. от 22.02.2012 № 154 «О схемах теплоснабжения»,
3. от 14.06.2013 № 502 «О программах развития коммунальной инфраструктуры»,
4. от 31.12.2009 № 1225 «О программах энергосбережения и повышения энергоэффективности»
 | Установлены требования к разработке комплексных схем и программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности МО в зоне децентрализованного электроснабжения | Декабрь 2021 | Минэкономразвития РоссииМинэнерго РоссииМинстрой России |
| 3. | Разработку и использование при модернизации объектов локальной энергетики механизма привлечения частных инвестиций на основе договора купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающего в себя условия энергосервисного договора (Федеральный закон «Об энергосбережении…» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, статья 20) |
| 3.1. | Установление типовых требований к интегрированному энергетическому контракту  | Постановление Правительства РФ с внесением изменений (дополнений) в ПП РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта)…» | Установлены типовые требования к интегрированному энергетическому контракту для дальнейшего использования инвесторами | Декабрь 2021 | Минэкономразвития РоссииМинэнерго РоссииМинстрой России |
| 4. | Наделение полномочиями института развития Дальнего Востока и Арктики по расширению практики применения льготных налоговых режимов ТОР / СПВ / АРЗ для энергосервисных компаний и представлению льготного долгосрочного государственного финансирования под реализацию проектов модернизации локальной энергетики  |
| 4.1. | Расширение льготных налоговых режимов для энергосервисной деятельности | Уточнение законодательства о ТОР, СПВ и АРЗ с внесением необходимых изменений | Расширены налоговые льготы для энергосервисной деятельности по проектам модернизации локальной энергетики | Декабрь 2021 | Минвостокразвития РоссииМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииАО «КРДВ» |
| 4.2. | Выделение льготного государственного финансирования под проекты развития локальной энергетики | Постановление Правительства РФ с внесением изменений (дополнений) в ПП РФ от 25.12.2019 № 1818 в части дополнения перечня приоритетных отраслей экономики | Обеспечен доступ энергосервисных компаний к льготному государственному финансированию | Декабрь 2021 | Минвостокразвития РоссииМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииАО «КРДВ» |
| 5. | Расширение полномочий ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» или создание специального Фонда развития распределенной генерации в удалённых и изолированных районах на базе АО «КРДВ» для проведения экспертизы проектов, определения возможности их софинансирования из федерального бюджета, установления соответствующих критериев и дальнейшего сопровождения реализации проектов частными инвесторами |
| 5.1. | Уточнение полномочий ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в части поддержки распределенной генерации | Постановление Правительства РФ с внесением изменений в ПП РФ от 26.12.2015№ 1451 «О предоставлении господдержки фондом ЖКХ» | Уточнены полномочия ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в части поддержки распределенной генерации | Декабрь 2021 | Минстрой РоссииМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» |
| 5.2. | Формирование фонда государственной поддержки проектов распределенной генерации  | Постановление Правительства РФо наделении полномочий по использованию средств подпрограммы «Развитие распределённой генерации в удалённых и изолированных районах» | Определена организация, обеспечивающая проведение экспертизы проектов РГ, определение возможности их софинансирования из федерального бюджета, установление соответствующих критериев и дальнейшего сопровождения реализации проектов частными инвесторами | Декабрь 2021 | Минстрой РоссииМинвостокразвития РоссииМинэнерго РоссииМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»АО «КРДВ» |
| 5.3. | Управление использованием «Дальневосточной надбавки» для гарантирующих поставщиков на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами | [Постановление Правительства РФ с внесением изменений в ПП РФ от 28.07.2017 № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221404/) | Определены условия использования средств «Дальневосточной надбавки» для гарантирующих поставщиков в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | Декабрь 2021 | ФАС РоссииМинэнерго РоссииМинвостокразвития России |
| 6. | Проработка вопросов дополнительной поддержки применения наилучших доступных технологий локального энергоснабжения в удаленных и изолированных территориях |
| 6.1. | Определение перечня наилучших доступных технологий для определения локального энергоснабжения | Ведомственный акт  | Опубликован информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям для оптимизации «северного завоза» топлива в зоне децентрализованного электроснабжения | Январь 2022 | Росстандарт Минпромторг России Минэнерго России Минстрой РоссииМинэкономразвития России |
| 6.2. | Определение критериев государственной поддержки производства НДТ РГ на территории РФ | Постановление Правительства РФ | Определены механизмы государственной поддержки производства НТД на территории РФ | Декабрь 2021 | Минпромторг России Минэнерго России Минстрой России |
| 6.3. | Определение критериев и параметров поддержки инвестиционных проектов РГ с применением российских (локализованных) технологий | Постановление Правительства РФ | Критерии получения государственной поддержки, дополнительный источник финансирования в рамках развития промышленности | Декабрь 2022 | Минпромторг России Минэнерго России Минстрой России |
| 7. | Реализация проектов развития распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики |
| 7.1. | Формирование перечня и начало реализации пилотных проектов | Ведомственный акт | Сформирован перечень проектов РГ для предоставления государственной поддержки | Январь2022 | Минвостокразвития РоссииАО «КРДВ»ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»ФАНУ «Востокгосплан»Субъекты РФ |
| 7.2. | Проведение аудита реализованных проектов | Отчет в Правительство РФ | Проведен аудит реализованных проектов | Январь 2023 | Минвостокразвития РоссииАО «КРДВ»ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»ФАНУ «Востокгосплан» |
| 7.3. | Запуск программы поддержки развития РГ и мониторинг реализации мероприятий | Ежегодная отчетность | Реализация проектов на регулярной основе  | 2023 | Минвостокразвития РоссииАО «КРДВ»ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»ФАНУ «Востокгосплан» |